- Kosztorys realizacji przedsięwzięcia (koszty projektu, oprogramowania, systemu, szkoleń, wdrożenia oraz konsultacji)

Koszty realizacji projektu:

| Element projektu | Koszt [zł] |
| --- | --- |
| Analiza wymagań i opracowanie dokumentacji | 15 000 |
| Opracowanie modeli UML i projektu systemu | 20 000 |
| Projekt i implementacja bazy danych | 15 000 |
| Implementacja modułu zarządzania anomaliami | 30 000 |
| Implementacja modułu eksperymentów i raportów | 40 000 |
| Implementacja modułu incydentów i procedur lockdown | 35 000 |
| Implementacja modułu analitycznego | 20 000 |
| Integracja systemu | 15 000 |
| Testowanie systemu | 20 000 |
| Dokumentacja techniczna i użytkownika | 10 000 |
| Łączny koszt wykonania oprogramowania | 220 000 |

Koszty infrastruktury:

| Element | Koszt [zł] |
| --- | --- |
| Serwer aplikacyjny | 15 000 |
| Serwer kopii zapasowych | 10 000 |
| Oprogramowanie systemowe | 5 000 |
| System bazodanowy | 10 000 |
| Razem infrastruktura | 40 000 |

Koszty wdrożenia i szkoleń:

| Element | Koszt [zł] |
| --- | --- |
| Instalacja i konfiguracja systemu | 5 000 |
| Migracja danych | 3 000 |
| Szkolenie personelu badawczego | 4 000 |
| Szkolenie personelu ochrony | 4 000 |
| Szkolenie dyrekcji | 2 000 |
| Konsultacje powdrożeniowe | 7 000 |
| Razem wdrożenie i szkolenia | 25 000 |

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 285 000 zł

Warunki płatności:

Płatność realizowana jest etapami:

- 20% wartości projektu po zatwierdzeniu analizy wymagań,

- 30% po wykonaniu projektu systemu i bazy danych,

- 30% po zakończeniu implementacji wszystkich modułów,

- 20% po zakończeniu testów i odbiorze końcowym.

Sposób odbioru:

Odbiór projektu odbywa się etapowo. Po zakończeniu każdego etapu sporządzany jest protokół odbioru częściowego. Odbiór końcowy następuje po przeprowadzeniu testów funkcjonalnych oraz potwierdzeniu poprawnego działania wszystkich modułów systemu.

Uzasadnienie kosztów:

Największą część kosztów stanowi implementacja modułów eksperymentów, raportów oraz incydentów. Są to najbardziej rozbudowane elementy systemu, wymagające obsługi wielopoziomowych uprawnień, dokumentowania przebiegu eksperymentów, zarządzania personelem testowym, generowania raportów oraz obsługi procedur alarmowych i lockdown. Koszty infrastruktury wynikają z konieczności przechowywania materiałów multimedialnych dokumentujących eksperymenty, wykonywania kopii zapasowych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. W kosztach wdrożenia uwzględniono szkolenia dla wszystkich grup użytkowników oraz wsparcie techniczne po uruchomieniu systemu.