- Analiza ryzyka projektu zawierająca wykaz przewidywanych zagrożeń (tylko zagrożenia   specyficzne dla projektu):

| Zagrożenie | Szansa | Szkodliwość | Metody zapobiegania | Plan awaryjny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nieuprawniony dostęp do informacji o anomaliach o wysokim poziomie zagrożenia | Mała | Duża | Wielopoziomowy system uprawnień, uwierzytelnianie użytkowników, rejestrowanie operacji w logach systemowych | Natychmiastowa blokada konta użytkownika, analiza logów, zmiana uprawnień i haseł |
| Utrata danych dotyczących eksperymentów i raportów | Średnia | Bardzo duża | Regularne wykonywanie kopii zapasowych bazy danych i repozytorium multimediów | Odtworzenie danych z ostatniej dostępnej kopii zapasowej |
| Błędne przypisanie personelu testowego do eksperymentu | Średnia | Mała | Walidacja danych, kontrola dostępności personelu, potwierdzanie przydziałów przez użytkownika | Korekta przydziałów przez personel badawczy oraz ponowna weryfikacja harmonogramu eksperymentu |
| Nieprawidłowe uruchomienie procedury lockdown | Mała | Bardzo duża | Testowanie modułu bezpieczeństwa, autoryzacja operacji, monitoring działania systemu | Ręczne uruchomienie procedur bezpieczeństwa przez personel ochrony |
| Opóźnienie przesłania powiadomień alarmowych podczas incydentu | Średnia | Duża | Monitorowanie wydajności systemu, analiza usług komunikacyjnych | Zastosowanie alternatywnych kanałów alarmowych (łączność radiowa, komunikaty głosowe) |
| Błędna klasyfikacja anomalii do kategorii zagrożenia | Mała | Duże | Weryfikacja danych przez uprawnionego naukowca i dyrektora placówki | Aktualizacja klasyfikacji oraz ponowna analiza procedur bezpieczeństwa |
| Przeciążenie repozytorium multimediów przez dużą liczbę nagrań eksperymentów | Duża | Średnia | Monitorowanie zajętości przestrzeni dyskowej, archiwizacja starszych materiałów | Rozszerzenie przestrzeni dyskowej lub przeniesienie archiwalnych nagrań do zewnętrznego magazynu danych |
| Nieprawidłowe generowanie raportów statystycznych dla dyrekcji | Mała | Średnia | Testy funkcjonalne modułu analitycznego oraz weryfikacja wyników na danych testowych | Ponowne wygenerowanie raportów po usunięciu błędu oraz ręczna weryfikacja danych źródłowych |
| Awaria serwera aplikacyjnego obsługującego system SCP | Średnia | Bardzo duża | Monitorowanie infrastruktury, regularna konserwacja sprzętu, wykonywanie kopii zapasowych | Uruchomienie systemu na serwerze zapasowym oraz odtworzenie ostatniego stanu danych |
| Uszkodzenie lub utrata nagrań z eksperymentów | Średnia | Duża | Replikacja danych, wykonywanie kopii zapasowych repozytorium multimediów | Odtworzenie materiałów z archiwum lub kopii zapasowej |